Business Case — Zavedenie CRM pre obchodný tím

Business Case

Manažérske zhrnutie

Stredne veľká obchodná firma so 120 zamestnancami eviduje zákazníkov v Exceli a e-mailoch. Obchodníci nemajú jednotný prístup k histórii komunikácie, ponuky sa strácajú a vedenie nemá prehľad o obchodnej pipeline. Navrhovaná iniciatíva spočíva v zavedení CRM systému pre 25 obchodníkov.

Stanovený rozpočtový limit je do 60 000 € a požadovaný termín spustenia je do 6 mesiacov. Nie je však doložené, či tieto limity zahŕňajú licencie, implementáciu, migráciu údajov, integrácie, školenia, podporu a prevádzkové náklady.

Na základe dostupných podkladov možno potvrdiť existenciu evidovaného prevádzkového problému a zámer preskúmať zavedenie CRM. Porovnanie možností, vyčíslenie nákladov, potvrdenie prínosov, posúdenie rizík a overenie realizovateľnosti v stanovenom rozpočte a termíne sú TBD — vyžaduje sa vstup pre možnosti, náklady, zdroje, prínosy, riziká a harmonogram.

Odporúčanie na schválenie, zamietnutie alebo odloženie investície nie je na základe dostupných podkladov podložiteľné. Rozhodnutie vyžaduje ďalšie informácie podľa časti Odporúčanie.

Východiská a obchodná potreba

- Súčasný stav: Zákazníci sú evidovaní v Exceli a e-mailoch.

- Identifikovaná prevádzková potreba: Obchodníci nevidia históriu komunikácie so zákazníkmi.

- Identifikovaný problém: Ponuky sa strácajú.

- Identifikovaný manažérsky problém: Vedenie nemá prehľad o obchodnej pipeline.

- Dotknutá skupina: 25 obchodníkov; ďalšie dotknuté skupiny sú TBD — vyžaduje sa analýza zainteresovaných strán.

- Investičný zámer: Zaviesť CRM systém pre 25 obchodníkov.

- Dôsledok zachovania súčasného stavu: Nie je podrobne doložený; možno potvrdiť iba pretrvávanie vyššie uvedených evidovaných problémov. Kvantifikácia dopadu na tržby, produktivitu, kvalitu údajov alebo zákaznícku skúsenosť je TBD — vyžaduje sa aktuálna výkonnostná analýza.

- Strategický a prevádzkový kontext: TBD — vyžaduje sa strategický kontext firmy, schválené priority a príslušný mandát.

- Časový stav údajov: Dátum alebo obdobie, ku ktorému sa opis súčasného stavu vzťahuje, je TBD — vyžaduje sa dátum aktuálnosti vstupných údajov.

Navrhované CRM riešenie predstavuje možnú odpoveď na identifikovanú potrebu, nie však automaticky potvrdený najvhodnejší spôsob jej riešenia. Alternatívy a ich porovnanie nie sú dodané.

Ciele a strategický súlad

- Cieľ 1: Zabezpečiť jednotnejší prístup obchodníkov k zákazníckym údajom a histórii komunikácie.

- Väzba na obchodnú potrebu: obchodníci v súčasnosti nevidia históriu komunikácie.

- Merateľný cieľ, východisková hodnota a cieľová hodnota: TBD — vyžaduje sa definícia ukazovateľov a overiteľných cieľových hodnôt.

- Cieľ 2: Znížiť riziko straty alebo nedostupnosti obchodných ponúk.

- Väzba na obchodnú potrebu: ponuky sa podľa zadania strácajú.

- Merateľný cieľ, východisková hodnota a cieľová hodnota: TBD — vyžaduje sa analýza výskytu stratených ponúk a požadovaného stavu.

- Cieľ 3: Zlepšiť prehľad vedenia o obchodnej pipeline.

- Väzba na obchodnú potrebu: vedenie v súčasnosti nemá prehľad o pipeline.

- Merateľný cieľ, východisková hodnota a cieľová hodnota: TBD — vyžaduje sa definícia manažérskych prehľadov, ukazovateľov a frekvencie reportovania.

- Cieľ 4: Posúdiť realizovateľnosť zavedenia CRM pre 25 obchodníkov v rozpočte do 60 000 € a v termíne do 6 mesiacov.

- Väzba na investičný zámer: tieto limity sú uvedené v zadaní.

- Potvrdenie realizovateľnosti: TBD — vyžaduje sa porovnanie možností, odhad nákladov, kapacitný plán a harmonogram.

Strategický súlad nie je doložený. Potvrdenie väzby na schválené strategické priority, mandát alebo podnikateľský plán je TBD — vyžaduje sa príslušný strategický alebo riadiaci podklad.

Zvažované možnosti

Možnosti neboli v dodaných podkladoch špecifikované. Tabuľka preto uvádza iba investičný zámer a dostupné obmedzenia; nepredstavuje úplné porovnanie alternatív.

| Možnosť | Opis | Náklady | Prínos | Riziko | Realizovateľnosť | Dôkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavedenie CRM systému | Zavedenie CRM pre 25 obchodníkov; konkrétny produkt, rozsah, prevádzkový model, integrácie a spôsob migrácie sú TBD — vyžaduje sa návrh riešenia | Do 60 000 € podľa zadania; členenie na jednorazové a opakované náklady TBD — vyžaduje sa odhad nákladov | Očakávané riešenie evidovaných problémov s históriou komunikácie, ponukami a prehľadom pipeline; rozsah a meranie prínosov TBD — vyžaduje sa definícia prínosov | TBD — vyžaduje sa register rizík | Požadované spustenie do 6 mesiacov; potvrdenie realizovateľnosti TBD — vyžaduje sa harmonogram a kapacitné posúdenie | Zadanie používateľa; podrobný opis možnosti nebol dodaný |
| Alternatíva | TBD — vyžaduje sa identifikácia reálnej alternatívy | TBD — vyžaduje sa odhad nákladov | TBD — vyžaduje sa definícia prínosov | TBD — vyžaduje sa posúdenie rizík | TBD — vyžaduje sa posúdenie realizovateľnosti | Vstup pre zvažované možnosti nebol dodaný |
| Súčasný stav bez zásahu | TBD — vyžaduje sa potvrdenie, či má byť táto možnosť zahrnutá do porovnania | TBD — vyžaduje sa vyčíslenie pokračujúcich nákladov a dopadov | TBD — vyžaduje sa posúdenie zachovania alebo zmeny súčasných výsledkov | TBD — vyžaduje sa posúdenie rizík zachovania súčasného stavu | TBD — vyžaduje sa potvrdenie prevádzkových podmienok | Podklad pre túto možnosť nebol dodaný |

Porovnanie nie je rozhodovacie, pretože pre možnosti chýbajú jednotné údaje o nákladoch, prínosoch, rizikách, harmonograme, závislostiach a strategickom súlade.

Rozsah a výstupy

Predbežne zahrnuté na základe zadania:

- posúdenie zavedenia CRM systému;

- podpora pre 25 obchodníkov;

- riešenie evidencie zákazníkov, histórie komunikácie, obchodných ponúk a prehľadu pipeline;

- posúdenie rozpočtového limitu do 60 000 €;

- posúdenie požadovaného spustenia do 6 mesiacov.

Rozsah, ktorý nie je potvrdený:

- výber konkrétneho CRM produktu;

- migrácia údajov z Excelov a e-mailov;

- integrácie s e-mailom, účtovníctvom alebo inými systémami;

- nastavenie používateľských rolí a prístupových práv;

- školenia a riadenie zmeny;

- podpora po spustení a prevádzkový model;

- licencie a ich trvanie;

- zapojenie ďalších zamestnancov mimo 25 obchodníkov;

- požiadavky na ochranu a uchovávanie údajov.

Tieto položky sú TBD — vyžaduje sa schválený rozsah a katalóg požiadaviek.

Predbežne vylúčené: Nie je možné potvrdiť žiadne vylúčenie, pretože vstup pre rozsah a výstupy nebol dodaný. Všetky vylúčenia sú TBD — vyžaduje sa rozhodnutie o hraniciach rozsahu.

Predpoklady a závislosti:

- dostupnosť 25 obchodníkov alebo ich zástupcov na analýzu, konfiguráciu, testovanie a školenie je TBD — vyžaduje sa kapacitné potvrdenie;

- kvalita a dostupnosť údajov v Exceli a e-mailoch sú TBD — vyžaduje sa posúdenie údajov;

- schválenie rozpočtu do 60 000 € je TBD — vyžaduje sa potvrdenie rozhodovacej autority;

- oprávnenie na zmenu rozsahu je TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka investície alebo riadiaceho orgánu.

Zainteresované strany

- Vedenie firmy: má záujem o prehľad obchodnej pipeline a rozhodovanie na základe dostupných údajov. Konkrétna rozhodovacia právomoc a miera vplyvu sú TBD — vyžaduje sa záznam zainteresovaných strán.

- 25 obchodníkov: sú zamýšľanými používateľmi CRM a môžu byť ovplyvnení zmenou spôsobu evidencie zákazníkov, komunikácie a ponúk. Ich požiadavky, dostupnosť a akceptácia sú TBD — vyžaduje sa analýza potrieb a pripravenosti.

- Vlastník obchodného procesu: nie je identifikovaný. Meno, mandát a zodpovednosť sú TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka procesu.

- Sponzor alebo financujúca autorita: nie je identifikovaná. Úloha pri financovaní a schvaľovaní je TBD — vyžaduje sa riadiaci rámec iniciatívy.

- Dodávateľ CRM alebo implementačný partner: nie je identifikovaný. Požadované schopnosti, obstaranie a zodpovednosť sú TBD — vyžaduje sa návrh obstarania.

- IT alebo správca systémov: nie je identifikovaný. Úloha pri integráciách, prístupoch, podpore a bezpečnosti je TBD — vyžaduje sa posúdenie technologického prostredia.

- Zákazníci firmy: môžu byť nepriamo ovplyvnení kvalitou práce s údajmi a komunikácie. Konkrétny dopad je TBD — vyžaduje sa posúdenie dotknutých externých strán.

- Ďalšie dotknuté útvary: TBD — vyžaduje sa identifikácia útvarov zapojených do predaja, marketingu, financií, podpory a správy údajov.

Náklady a potreba zdrojov

Rozpočtový limit do 60 000 € je jediná dodaná finančná informácia. Nie je známe, či ide o celkové náklady vlastníctva, jednorazový rozpočet alebo inú kategóriu nákladov.

| ID nákladu | Kategória | Suma | Mena | Časové zaradenie | Základ | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-001 | Celkový rozpočtový limit | Do 60 000 | EUR | TBD — vyžaduje sa rozlíšenie jednorazových a opakovaných nákladov | Limit uvedený v zadaní; detailný odhad nie je dodaný | Zadanie používateľa |
| N-002 | Licencie CRM | TBD — vyžaduje sa cenová ponuka alebo odhad | TBD — vyžaduje sa potvrdenie meny | TBD — vyžaduje sa obdobie a periodicita | TBD — vyžaduje sa vybraný produkt a počet licencií | Vstup pre náklady nebol dodaný |
| N-003 | Implementácia a konfigurácia | TBD — vyžaduje sa odhad alebo ponuka | TBD — vyžaduje sa potvrdenie meny | TBD — vyžaduje sa harmonogram fakturácie | TBD — vyžaduje sa definícia rozsahu | Vstup pre náklady nebol dodaný |
| N-004 | Migrácia údajov a integrácie | TBD — vyžaduje sa posúdenie údajov a systémov | TBD — vyžaduje sa potvrdenie meny | TBD — vyžaduje sa harmonogram | TBD — vyžaduje sa technický návrh | Vstup pre náklady nebol dodaný |
| N-005 | Školenie, riadenie zmeny a podpora | TBD — vyžaduje sa plán adopcie a podpory | TBD — vyžaduje sa potvrdenie meny | TBD — vyžaduje sa obdobie realizácie a prevádzky | TBD — vyžaduje sa počet používateľov a rozsah podpory | Vstup pre náklady nebol dodaný |

Potrebné zdroje:

- 25 obchodníkov ako používatelia; rozsah ich zapojenia je TBD — vyžaduje sa kapacitný plán.

- Vlastník obchodného procesu; osoba a dostupnosť sú TBD — vyžaduje sa určenie zodpovednosti.

- IT alebo technologická kapacita; potrebné schopnosti a dostupnosť sú TBD — vyžaduje sa technologické posúdenie.

- Implementačné a konfiguračné schopnosti; interný alebo externý model je TBD — vyžaduje sa rozhodnutie o zabezpečení zdrojov.

- Kapacita na migráciu údajov z Excelov a e-mailov; kvalita a objem údajov sú TBD — vyžaduje sa dátová analýza.

- Prostriedky na školenie, podporu a riadenie zmeny; rozsah je TBD — vyžaduje sa plán adopcie.

Spoľahlivé porovnanie dostupnosti a cenovej primeranosti nie je možné bez rozpisu nákladov a zdrojových záväzkov.

Prínosy a hodnota

Dostupné podklady opisujú očakávané oblasti zlepšenia, neobsahujú však schválené cieľové hodnoty, finančné ocenenie, termíny realizácie prínosov ani vlastníkov prínosov. ROI, NPV, IRR, doba návratnosti ani súhrn prínosov sa preto nevypočítavajú.

| ID prínosu | Prínos | Príjemca prínosu | Ukazovateľ | Časové zaradenie | Vlastník | Dôkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | Dostupnejšia história komunikácie so zákazníkmi | Obchodníci; ďalší príjemcovia TBD — vyžaduje sa analýza | Typ: nefinančný; východisková hodnota a cieľová hodnota TBD — vyžaduje sa definícia ukazovateľa | TBD — vyžaduje sa plán realizácie prínosu | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka prínosu | Zadanie uvádza, že obchodníci nevidia históriu komunikácie |
| P-002 | Zníženie rizika straty obchodných ponúk | Obchodníci a vedenie; ďalší príjemcovia TBD — vyžaduje sa analýza | Typ: nefinančný alebo finančný, TBD — vyžaduje sa ocenenie; východisková a cieľová hodnota TBD | TBD — vyžaduje sa plán realizácie prínosu | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka prínosu | Zadanie uvádza, že ponuky sa strácajú |
| P-003 | Lepší prehľad vedenia o obchodnej pipeline | Vedenie firmy | Typ: nefinančný; východisková hodnota a cieľová hodnota TBD — vyžaduje sa definícia reportingu | TBD — vyžaduje sa plán realizácie prínosu | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka prínosu | Zadanie uvádza, že vedenie nemá prehľad o pipeline |

Uvedené prínosy sú očakávané výsledky navrhovanej zmeny, nie potvrdené realizované prínosy. Ich dosiahnutie závisí najmä od výberu riešenia, kvality migrácie údajov, používania systému obchodníkmi, dostupnosti reportingu a riadenia zmeny. Tieto závislosti sú TBD — vyžaduje sa plán realizácie a merania prínosov.

Riziká a zmierňujúce opatrenia

Konkrétny register rizík nebol dodaný. Nasledujúce záznamy zachytávajú iba rizikové oblasti priamo vyplývajúce z dostupného zadania alebo z chýbajúcich podkladov. Pravdepodobnosť a dopad sa nehodnotia bez schválenej metodiky a dôkazov.

| ID rizika | Príčina | Riziková udalosť | Dôsledok | Pravdepodobnosť | Dopad | Reakcia | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Používanie Excelov a e-mailov na evidenciu zákazníkov | Údaje sa nepodarí včas alebo kvalitne pripraviť na migráciu do CRM | Neúplná alebo nekvalitná história zákazníkov a ponúk; vplyv na prínosy a termín TBD | TBD — vyžaduje sa posúdenie údajov | TBD — vyžaduje sa posúdenie dopadu | Zmiernenie, postup migrácie a prípadná kontingencia TBD — vyžaduje sa dátová analýza a migračný plán; zvyšková neistota TBD | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka migrácie |
| R-002 | Nie je dodaný návrh riešenia ani odhad nákladov | Vybrané riešenie prekročí rozpočet do 60 000 € | Potreba zmeny rozsahu, odloženia alebo ďalšieho preskúmania; dopad na cenovú dostupnosť TBD | TBD — vyžaduje sa odhad a ponuky | TBD — vyžaduje sa finančné posúdenie | Získať porovnateľné odhady a potvrdiť, čo rozpočtový limit zahŕňa; kontingencia TBD | TBD — vyžaduje sa určenie finančného vlastníka |
| R-003 | Požiadavka na spustenie do 6 mesiacov bez dodaného harmonogramu | Implementácia, testovanie alebo školenie sa oneskorí | Spustenie po požadovanom termíne alebo obmedzený rozsah pri spustení; dopad TBD | TBD — vyžaduje sa kapacitné a harmonogramové posúdenie | TBD — vyžaduje sa posúdenie dopadu | Vypracovať realistický harmonogram, závislosti a rozhodovacie body; kontingencia TBD | TBD — vyžaduje sa určenie projektového vlastníka |
| R-004 | Neurčené požiadavky a rozsah | Riešenie nebude zodpovedať potrebám obchodníkov alebo vedenia | Nižšie používanie, neúplný reporting a nenaplnenie prínosov | TBD — vyžaduje sa analýza požiadaviek | TBD — vyžaduje sa posúdenie dopadu | Získať a schváliť požiadavky, rozsah a akceptačné kritériá; zvyšková neistota TBD | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka požiadaviek |
| R-005 | Neurčený prevádzkový model a zodpovednosti | Po spustení nebude zabezpečená správa, podpora alebo vlastníctvo údajov | Zníženie udržateľnosti riešenia a realizácie prínosov | TBD — vyžaduje sa prevádzkové posúdenie | TBD — vyžaduje sa posúdenie dopadu | Definovať vlastníkov, podporu a prevádzkové povinnosti; kontingencia TBD | TBD — vyžaduje sa určenie prevádzkového vlastníka |

Riziká nie sú prijaté ani schválené. Ich expozícia pre investičné rozhodnutie zostáva TBD — vyžaduje sa formálne posúdenie rizík.

Harmonogram a ďalšie kroky

Požadované spustenie do 6 mesiacov je uvedené v zadaní. Nejde o potvrdený dodací záväzok. Konkrétne dátumy, trvania a vlastníci jednotlivých krokov nie sú dodané.

| Míľnik | Cieľový dátum | Závislosť | Rozhodovací bod | Vlastník | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplnenie obchodnej potreby a strategického kontextu | TBD — vyžaduje sa schválený termín | Dostupnosť aktuálnych údajov a strategických priorít | Potvrdiť, že potreba odôvodňuje ďalšie preskúmanie | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka | Nezačaté — podklad nie je dodaný |
| Zber a schválenie požiadaviek a rozsahu | TBD — vyžaduje sa schválený termín | Dostupnosť obchodníkov, vedenia a IT | Schváliť rozsah a akceptačné kritériá | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka požiadaviek | Nezačaté — podklad nie je dodaný |
| Porovnanie CRM možností a nákladov | TBD — vyžaduje sa schválený termín | Požiadavky, cenové odhady a informácie o produktoch | Vybrať preferovanú možnosť alebo rozhodnúť o ďalšom preskúmaní | TBD — vyžaduje sa určenie rozhodovacej autority | Nezačaté — podklad nie je dodaný |
| Posúdenie realizovateľnosti do 6 mesiacov | TBD — vyžaduje sa schválený termín | Kapacity, migrácia, integrácie a dodávateľ | Potvrdiť alebo spochybniť cieľový termín | TBD — vyžaduje sa určenie projektového vlastníka | Nezačaté — podklad nie je dodaný |
| Investičné rozhodnutie | TBD — vyžaduje sa schválený termín | Business Case, náklady, prínosy a riziká | Schváliť, zamietnuť, odložiť alebo vyžiadať ďalšie preskúmanie | TBD — vyžaduje sa identifikácia autority | Nezačaté — podklad nie je dodaný |
| Spustenie CRM | Do 6 mesiacov podľa zadania; presný dátum TBD — vyžaduje sa schválený harmonogram | Schválený rozsah, riešenie, zdroje, migrácia a testovanie | Potvrdiť pripravenosť na spustenie | TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka | Požadovaný termín; realizovateľnosť nepotvrdená |

Najbližšie kroky:

- Doplniť možnosti vrátane súčasného stavu alebo alternatív — vlastník a termín TBD.

- Vypracovať rozpis nákladov v rámci limitu 60 000 € — vlastník a termín TBD.

- Definovať merateľné ciele, prínosy, východiskové hodnoty a cieľové hodnoty — vlastník a termín TBD.

- Určiť rozsah migrácie, integrácií, školení a podpory — vlastník a termín TBD.

- Vypracovať register rizík a posúdiť realizovateľnosť spustenia do 6 mesiacov — vlastník a termín TBD.

- Určiť sponzora, vlastníka investície a rozhodovaciu autoritu — termín TBD.

Odporúčanie

Na základe dostupných podkladov nie je možné podložiť odporúčanie na schválenie, zamietnutie ani odloženie iniciatívy. Odporúča sa ďalšie preskúmanie pred prijatím investičného rozhodnutia, pretože potreba je identifikovaná, ale chýbajú podklady potrebné na porovnanie možností a potvrdenie investičnej opodstatnenosti.

Ďalšie preskúmanie by malo minimálne potvrdiť:

- porovnateľné možnosti a ich rozsah;

- úplné jednorazové a opakované náklady vrátane licencovania, implementácie, migrácie, integrácií, školení a podpory;

- merateľné prínosy, východiskové hodnoty, cieľové hodnoty a vlastníkov prínosov;

- riziká, závislosti a opatrenia;

- realizovateľnosť spustenia do 6 mesiacov;

- strategický súlad a rozhodovaciu autoritu.

Rozpočtový limit do 60 000 € a termín do 6 mesiacov predstavujú rozhodovacie obmedzenia, nie potvrdený dôkaz realizovateľnosti. Konečné rozhodnutie má prijať TBD — vyžaduje sa identifikácia sponzora, investičnej komisie alebo inej oprávnenej rozhodovacej autority.