Project Charter — Migrace firemního webu do cloudu

Projektová charta

Účel projektu a obchodní zdůvodnění

Firma zamýšlí přesunout firemní web a zákaznický portál z vlastních serverů do cloudového prostředí. Tento přesun představuje evidovaný účel projektu; konkrétní obchodní přínosy, strategické zdůvodnění a očekávané výsledky nebyly dodány.

Projekt je podle dodaného zadání plánován na 4 měsíce s rozpočtem 45 000 €. Sponzorem projektu je IT ředitel. Realizační tým má tvořit projektový manažer, dva vývojáři a externí dodavatel cloudu.

Formální rozhodnutí požadované od sponzora je TBD — vyžadováno je potvrzení, zda IT ředitel schvaluje zahájení projektu, jeho rozsah, rozpočet, dobu trvání a navržený způsob řízení. Podrobné varianty řešení, plán dodávky, technická architektura a migrační postup jsou TBD — vyžadovány jsou schválené projektové a technické podklady.

Cíle

- Přesunout firemní web z vlastních serverů do cloudu — měřítko, cílová hodnota, vlastník a termín jsou TBD; vyžadován je schválený seznam cílů a odpovědností.

- Přesunout zákaznický portál z vlastních serverů do cloudu — měřítko, cílová hodnota, vlastník a termín jsou TBD; vyžadován je schválený seznam cílů a odpovědností.

- Dokončit projekt v předpokládaném trvání 4 měsíců — charakter tohoto termínu jako závazného cíle nebo odhadu je TBD; vyžadován je schválený harmonogram.

- Provést projekt v rozpočtu 45 000 € — není potvrzeno, zda jde o požadovaný, odhadovaný nebo autorizovaný rozpočet; vyžadován je schválený rozpočtový rámec.

Konkrétní přínosy pro firmu, zákazníky nebo provoz, stejně jako kritéria pro posouzení dosažení cílů, nebyly dodány. Tyto informace jsou TBD — vyžadován je schválený business case nebo obdobné zdůvodnění.

Rozsah a hranice

| Položka rozsahu | Klasifikace | Popis | Odůvodnění | Vlastník | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firemní web | Zahrnuto — předběžně | Přesun z vlastních serverů do cloudu | Vyplývá z dodaného projektového zadání | TBD — vyžadováno potvrzení vlastníka | Předběžně identifikováno |
| Zákaznický portál | Zahrnuto — předběžně | Přesun z vlastních serverů do cloudu | Vyplývá z dodaného projektového zadání | TBD — vyžadováno potvrzení vlastníka | Předběžně identifikováno |
| Cloudové prostředí | Zahrnuto — předběžně | Zapojení externího dodavatele cloudu pro potřeby přesunu | Vyplývá z dodaného složení týmu | TBD — vyžadováno potvrzení odpovědnosti | Předběžně identifikováno |
| Migrace dat, integrací a konfigurace | TBD | Podrobné hranice technického přesunu nebyly dodány | Vyžadováno je schválené technické zadání | TBD | Neurčeno |
| Testování a akceptace | TBD | Rozsah testování a podmínky akceptace nebyly dodány | Vyžadován je akceptační rámec projektu | TBD | Neurčeno |
| Provoz po migraci | TBD | Odpovědnost za následný provoz a podporu nebyla dodána | Vyžadováno je provozní a organizační vymezení | TBD | Neurčeno |
| Položky mimo rozsah | TBD | Výslovně vyloučené činnosti a produkty nebyly specifikovány | Vyžadováno je rozhodnutí o výjimkách z rozsahu | TBD | Neurčeno |
| Změny rozsahu | TBD | Autorita pro schvalování změn nebyla určena | Vyžadována je schválená governance a eskalační pravidla | TBD | Neurčeno |

Zahrnutí dalších komponent, rozhraní, dat, bezpečnostních činností, licencí, provozní podpory a odstavení vlastních serverů nelze odvodit z dodaného zadání. Tyto položky jsou TBD — vyžadován je schválený rozsah a seznam výluk.

Klíčové výstupy

- Migrace firemního webu do cloudu — podmínky akceptace, odpovědný vlastník, závislosti a cílový milník jsou TBD; vyžadováno je schválené zadání výstupu.

- Migrace zákaznického portálu do cloudu — podmínky akceptace, odpovědný vlastník, závislosti a cílový milník jsou TBD; vyžadováno je schválené zadání výstupu.

- Výstup související s připraveností cloudového prostředí — konkrétní obsah, akceptace a vlastník jsou TBD; vyžadován je schválený technický rozsah.

- Testovací a akceptační výstupy — TBD; vyžadován je schválený testovací a akceptační plán.

- Provozní předání a dokumentace — TBD; vyžadováno je rozhodnutí o požadovaném provozním předání.

Výstupy nejsou totožné s činnostmi týmu ani s očekávanými přínosy. Aktivity, detailní technické produkty a výstupy mimo výše uvedený předběžný rámec jsou TBD — vyžadován je schválený seznam výstupů.

Zainteresované strany

- IT ředitel — uvedený sponzor projektu. Konkrétní rozhodovací pravomoc, schvalovací odpovědnosti a požadavky na reporting jsou TBD — vyžadováno je potvrzení mandátu sponzora.

- Projektový manažer — uvedený člen týmu. Odpovědnosti za řízení rozsahu, harmonogramu, rozpočtu, rizik a komunikace jsou TBD — vyžadováno je formální přiřazení role.

- Dva vývojáři — uvedení členové týmu. Konkrétní odpovědnosti za migraci, testování, integrace a předání jsou TBD — vyžadováno je rozdělení práce.

- Externí dodavatel cloudu — uvedený člen realizačního týmu. Rozsah odpovědnosti, smluvní závazky, předávky a eskalační cesta jsou TBD — vyžadováno je dodavatelské zadání nebo smluvní podklad.

- Vlastník firemního webu, vlastník zákaznického portálu, zákazníci, provozní týmy a další dotčené skupiny — jejich identita, zájmy, dopad projektu, autorita a potřeby konzultace jsou TBD — vyžadována je stakeholder analýza.

Souhlas zainteresovaných stran, požadavky na komunikaci a odpovědnosti za schválení výstupů nebyly dodány. Tyto informace jsou TBD — vyžadován je schválený registr zainteresovaných stran.

Organizace a řízení projektu

| Role | Odpovědnost | Pravomoc | Předání | Důkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponzor projektu — IT ředitel | TBD — vyžadováno formální vymezení odpovědnosti | TBD — vyžadováno potvrzení rozhodovacích pravomocí | TBD — vyžadována eskalační a schvalovací pravidla | Sponzor je uveden v projektovém zadání |
| Projektový manažer | TBD — vyžadováno formální přiřazení role | TBD — vyžadováno vymezení limitů řízení | TBD — vyžadován schválený způsob reportingu | Role je uvedena ve složení týmu |
| Vývojáři | TBD — vyžadováno rozdělení technických odpovědností | TBD — vyžadováno vymezení pravomocí | TBD — vyžadována definice předání výstupů | Počet členů týmu je uveden v zadání |
| Externí dodavatel cloudu | TBD — vyžadován rozsah dodávky a odpovědnosti | TBD — vyžadováno smluvní a technické vymezení | TBD — vyžadovány předávací a eskalační postupy | Dodavatel je uveden ve složení týmu |
| Řídicí nebo schvalovací orgán | TBD — nebyl identifikován | TBD — nebyla určena autorita | TBD — vyžadován governance model | Nebyl dodán důkaz o ustanovení orgánu |
| Zajištění kvality nebo nezávislé posouzení | TBD — nebylo specifikováno | TBD | TBD | Nebyl dodán příslušný podklad |

Rozhodovací práva, limity pravomocí, eskalační trasy, schvalovací orgán a důkazy o formálním přiřazení rolí jsou TBD — vyžadován je schválený governance model.

Předpoklady a omezení

- Předpoklad: Projekt se týká firemního webu a zákaznického portálu. Základ: dodané projektové zadání. Vlastník: TBD — vyžadováno potvrzení. Ověření: při schválení rozsahu. Dopad při neplatnosti: změna rozsahu a rozpočtu.

- Předpoklad: Projekt má trvat 4 měsíce. Základ: dodané projektové zadání. Vlastník: TBD — vyžadováno potvrzení. Ověření: při schválení harmonogramu. Dopad při neplatnosti: změna milníků, kapacit a rozpočtu.

- Předpoklad: Rozpočet projektu činí 45 000 €. Není potvrzeno, zda jde o odhad nebo autorizovaný rozpočet. Vlastník: IT ředitel nebo jiná schválená autorita TBD — vyžadováno potvrzení. Ověření: při finančním schválení. Dopad při neplatnosti: projekt nelze autorizovat v současné podobě.

- Omezení: Dostupný tým tvoří projektový manažer, dva vývojáři a externí dodavatel cloudu. Kapacity, dostupnost a časové závazky nejsou známy — vyžadováno je kapacitní potvrzení.

- Omezení: Sponzorem je IT ředitel. Rozsah jeho pravomoci a dostupnost pro rozhodování nejsou specifikovány — vyžadováno je potvrzení mandátu.

- TBD: Technické, bezpečnostní, regulatorní, smluvní a provozní omezení — vyžadován je schválený seznam omezení a závislostí.

Zdroje a rozpočet

- Uvedený rozpočtový údaj: 45 000 €. Není potvrzeno, zda jde o odhad, požadované financování, nebo autorizovaný rozpočet — vyžadováno je finanční schválení.

- Měna: €; konkrétní měnové podmínky, zahrnuté náklady a případné daně nejsou specifikovány — vyžadován je rozpočtový podklad.

- Personální zdroje: projektový manažer, dva vývojáři a externí dodavatel cloudu. Úvazky, kapacita, dostupnost a nákladové sazby jsou TBD — vyžadováno je kapacitní a finanční potvrzení.

- Doba čerpání: předpokládané období 4 měsíců. Vazba mezi čerpáním zdrojů a milníky je TBD — vyžadován je schválený harmonogram.

- Zdroj financování: TBD — vyžadováno je potvrzení financující organizační jednotky nebo rozpočtového zdroje.

- Schválené limity: TBD — vyžadováno je potvrzení limitů rozpočtu, kapacit, změn a nákupů.

- Nákladové předpoklady: Náklady na cloudové služby, licence, migraci dat, testování, případné odstavení vlastních serverů a provozní podporu nebyly dodány — vyžadován je úplný odhad nákladů.

Hlavní rizika

| ID rizika | Příčina | Riziková událost | Důsledek | Pravděpodobnost | Dopad | Reakce | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Nebyl dodán detailní rozsah ani technické zadání | Rozsah migrace bude během projektu nejasný nebo se změní | Dopad na harmonogram, rozpočet a akceptaci | TBD — vyžadováno hodnocení rizik | TBD — vyžadováno hodnocení rizik | Dokončit a schválit rozsah před zahájením realizace | TBD |
| R-002 | Kapacity a dostupnost týmu nejsou specifikovány | Tým nebude schopen dodat projekt v předpokládaných 4 měsících | Zpoždění nebo zvýšení nákladů | TBD — vyžadováno hodnocení kapacit | TBD — vyžadováno hodnocení dopadu | Potvrdit kapacity, odpovědnosti a dostupnost externího dodavatele | TBD |
| R-003 | Není potvrzeno, zda 45 000 € představuje autorizovaný rozpočet | Financování nebude dostačující nebo nebude formálně schválené | Zastavení, změna rozsahu nebo odklad projektu | TBD — vyžadováno finanční posouzení | TBD — vyžadováno finanční posouzení | Potvrdit rozpočtový rámec, zahrnuté náklady a schvalovací autoritu | TBD |
| R-004 | Nejsou stanoveny akceptační a provozní podmínky | Migrace nebude možné jednoznačně přijmout nebo předat do provozu | Nejasný výsledek projektu a zvýšené provozní riziko | TBD — vyžadováno odborné posouzení | TBD — vyžadováno odborné posouzení | Definovat testování, akceptaci, podporu a odpovědnosti po migraci | TBD |
| R-005 | Nejsou identifikovány všechny zainteresované strany | Klíčové požadavky nebo schválení nebudou včas získány | Přepracování, zpoždění nebo odpor k řešení | TBD — vyžadováno stakeholder posouzení | TBD — vyžadováno stakeholder posouzení | Zpracovat registr zainteresovaných stran a komunikační plán | TBD |

Rizika vyžadující eskalaci ke sponzorovi, akceptovaná rizika a příležitosti nebyly výslovně identifikovány — vyžadován je schválený registr rizik.

Milníky

| Milník | Cílové datum | Závislost | Rozhodovací bod | Vlastník | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválení projektové charty | TBD — vyžadován schválený harmonogram | Schválení účelu, rozsahu, rozpočtu a governance | Rozhodnutí o autorizaci projektu | IT ředitel nebo jiná schválená autorita TBD | Navrženo jako potřebný milník |
| Dokončení přípravy cloudového prostředí | TBD — vyžadován technický harmonogram | Technické zadání a dostupnost externího dodavatele | TBD — vyžadováno rozhodnutí o připravenosti | TBD | Neurčeno |
| Migrace firemního webu | TBD — vyžadován schválený harmonogram | Připravenost cloudového prostředí a schválený migrační postup | TBD — vyžadováno akceptační rozhodnutí | TBD | Neurčeno |
| Migrace zákaznického portálu | TBD — vyžadován schválený harmonogram | Připravenost cloudového prostředí a schválený migrační postup | TBD — vyžadováno akceptační rozhodnutí | TBD | Neurčeno |
| Testování a akceptace | TBD — vyžadován schválený harmonogram | Dostupnost migrovaných systémů a schválená kritéria | TBD — vyžadována schvalovací autorita | TBD | Neurčeno |
| Provozní předání a uzavření projektu | TBD — vyžadován schválený harmonogram | Akceptace, dokumentace a potvrzení provozní odpovědnosti | TBD — vyžadováno rozhodnutí o uzavření | TBD | Neurčeno |

Celkové trvání projektu je v zadání uvedeno jako 4 měsíce, avšak konkrétní data, posloupnost milníků a jejich závaznost nejsou potvrzeny — vyžadován je schválený harmonogram.

Kritéria úspěchu a KPI

| Ukazatel | Definice | Výchozí stav | Cíl | Jednotka | Zdroj | Frekvence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončení migrace firemního webu | TBD — vyžadována definice dokončení a akceptace | TBD — vyžadována výchozí hodnota | TBD — vyžadován schválený cíl | TBD | TBD | TBD |
| Dokončení migrace zákaznického portálu | TBD — vyžadována definice dokončení a akceptace | TBD — vyžadována výchozí hodnota | TBD — vyžadován schválený cíl | TBD | TBD | TBD |
| Dodržení harmonogramu | TBD — vyžadována definice měření | TBD | TBD — vyžadována toleranční hranice | TBD | TBD | TBD |
| Dodržení rozpočtu | TBD — vyžadována definice zahrnutých nákladů | TBD | 45 000 € je uvedený rozpočtový údaj, jeho status je TBD — vyžadováno finanční schválení | € | TBD | TBD |
| Připravenost cloudového prostředí | TBD — vyžadována akceptační definice | TBD | TBD — vyžadována technická kritéria | TBD | TBD | TBD |
| Úspěšnost testování a provozní akceptace | TBD — vyžadována definice testů a prahových hodnot | TBD | TBD — vyžadována schválená kritéria | TBD | TBD | TBD |

Vlastníci ukazatelů, zdroje měření, frekvence reportingu, akceptační data a schvalovací autorita jsou TBD — vyžadován je schválený rámec měření úspěchu. Nebyly dodány potvrzené baseline, cílové hodnoty ani prahové hodnoty.

Schválení a podpis

Požadováno je rozhodnutí o autorizaci projektu přesunu firemního webu a zákaznického portálu z vlastních serverů do cloudu, včetně potvrzení rozsahu, rozpočtu, předpokládané doby trvání, zdrojů a způsobu řízení.

| Pravomoc | Rozhodnutí | Podmínky | Datum rozhodnutí | Odůvodnění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponzor projektu — IT ředitel | TBD — vyžadováno rozhodnutí o autorizaci | Potvrzení rozsahu, rozpočtu 45 000 €, trvání 4 měsíců, zdrojů a governance | TBD — vyžadováno datum rozhodnutí | TBD — vyžadováno zaznamenané odůvodnění | Čeká na rozhodnutí |
| Finanční schvalovatel | TBD — vyžadováno potvrzení financování | Potvrzení, zda 45 000 € představuje autorizovaný rozpočet | TBD — vyžadováno datum rozhodnutí | TBD — vyžadováno finanční odůvodnění | Autorita TBD |
| Vlastník provozu nebo služeb | TBD — vyžadována provozní akceptace | Potvrzení provozních, testovacích a předávacích podmínek | TBD — vyžadováno datum rozhodnutí | TBD — vyžadováno provozní odůvodnění | Autorita TBD |
| Technický nebo architektonický schvalovatel | TBD — vyžadováno technické schválení | Potvrzení cloudového řešení, migrace a technických kritérií | TBD — vyžadováno datum rozhodnutí | TBD — vyžadováno technické odůvodnění | Autorita TBD |

Rozsah podpisu má zahrnovat účel, cíle, hranice, výstupy, governance, zdroje, rozpočet, rizika, milníky a kritéria úspěchu. Konkrétní signatáři, podmínky schválení a datum účinnosti jsou TBD — vyžadován je schvalovací záznam.

Doporučení

Doporučuje se odložit formální autorizaci do doplnění a schválení chybějících charterových podkladů, případně schválit pouze přípravnou fázi, pokud to sponzor výslovně potvrdí. Dodané zadání podporuje existenci záměru přesunout firemní web a zákaznický portál do cloudu a uvádí předpokládanou dobu 4 měsíců, rozpočtový údaj 45 000 €, složení týmu a IT ředitele jako sponzora. Neobsahuje však schválené cíle, hranice, výstupy, zainteresované strany, měřitelné KPI, harmonogram, rozpočtový status ani governance.

Před rozhodnutím o plné autorizaci je třeba doplnit zejména:

- schválený rozsah a výslovné výluky;

- cíle s vlastníky, měřítky, cílovými hodnotami a termíny;

- seznam výstupů a akceptační podmínky;

- odpovědnosti a rozhodovací pravomoci;

- technické, provozní, bezpečnostní a smluvní předpoklady;

- potvrzení kapacit týmu a rozsahu dodávky externího dodavatele cloudu;

- potvrzení, zda 45 000 € představuje odhad, požadované financování, nebo autorizovaný rozpočet;

- schválený harmonogram včetně milníků;

- registr rizik a kritéria úspěchu;

- schvalovací a podpisový záznam.

Konečné doporučení k plné autorizaci zůstává TBD — vyžadováno je rozhodnutí IT ředitele na základě doplněných podkladů.